## Slide 1
Scrum + Kanban cho nhóm Dev và Tester
Board 11 cột, quy định chuyển thẻ và nguyên tắc làm việc hiệu quả
Buổi trình bày · 30 phút
Notes: [0:00–0:30] Chào nhóm. Nói một câu: hôm nay mình thống nhất cách dùng board 11 cột để cả nhóm cùng nhìn một bức tranh. Nội dung lấy từ file README của dự án, nên sau buổi này ai cũng có tài liệu để tra lại.

## Slide 2
MỞ ĐẦU
Buổi này giúp nhóm làm gì
2 / 21
Sau buổi này, cả nhóm sẽ:
Hiểu ý nghĩa của từng cột trên board
Biết khi nào được kéo thẻ sang cột tiếp theo
Thống nhất cách làm việc hằng ngày với WIP limit, review và test
1
Nền tảng và vai trò
3 phút
2
Board 11 cột
8 phút
3
Quy định chuyển thẻ
7 phút
4
Vận hành hiệu quả
7,5 phút
·
Tổng kết và hỏi đáp
3 phút
Notes: [0:30–1:30] Nêu 3 kết quả mong đợi rồi lướt qua 4 phần. Nhấn mạnh: phần 2 và 3 là phần quan trọng nhất; phần 4 có thể rút gọn nếu trễ giờ. Hỏi nhanh: ai đã từng bối rối không biết một thẻ 'xong' nghĩa là gì?

## Slide 3
PHẦN 1 · NỀN TẢNG
Scrum cho nhịp, Kanban cho luồng
3 / 21
Scrum
Sprint có độ dài cố định (1–4 tuần)
Sprint Goal và Sprint Backlog là cam kết
Các sự kiện: Planning, Daily, Review, Retrospective
Kanban
Board hiển thị toàn bộ công việc
WIP limit giới hạn việc dang dở
Kéo (pull) thay vì đẩy, đo bằng chỉ số luồng
Kết hợp: sprint tạo nhịp cam kết, board giúp thấy và điều tiết luồng công việc
Notes: [1:30–3:00] Scrum trả lời câu hỏi 'làm gì trong sprint này và khi nào họp'. Kanban trả lời 'công việc đang chảy thế nào và kẹt ở đâu'. Hai thứ bổ sung nhau, không thay thế nhau. Ví dụ: Sprint Goal cho biết đích, board cho biết đang ở đâu trên đường.

## Slide 4
PHẦN 1 · NỀN TẢNG
Vai trò của nhóm
4 / 21
Dev
Vai trò chính thức
Làm việc và deploy
Review chéo: Dev khác tác giả thẻ
Tester
Vai trò chính thức
Kiểm thử theo tiêu chí chấp nhận
Nghiệm thu chất lượng, smoke test sau phát hành
Trưởng nhóm
Một Dev · thay Product Owner
Chốt thứ tự ưu tiên backlog
Phân loại thẻ Open, đóng thẻ
Điều phối viên
Một người cố định · thay Scrum Master
Chủ trì các sự kiện Scrum
Theo dõi Waiting, giữ WIP limit và DoD
Người viết thẻ không tự review và không tự nghiệm thu thẻ của mình
Notes: [3:00–4:30] Nhóm chỉ có hai vai trò chính thức: Dev và Tester. Hai trách nhiệm còn lại (Trưởng nhóm, Điều phối viên) thay cho Product Owner và Scrum Master trong Scrum gốc, và có thể do cùng một người đảm nhận. Chốt ngay tại đây: ai là Điều phối viên? Quy tắc quan trọng: người viết thẻ không tự review và không tự nghiệm thu.

## Slide 5
PHẦN 2 · BOARD 11 CỘT
Toàn cảnh board
5 / 21
Open
Tiếp nhận yêu cầu
AI GIỮ
Trưởng nhóm phân loại
Product Backlog
Xếp ưu tiên
AI GIỮ
Trưởng nhóm
Sprint Backlog
Cam kết sprint
AI GIỮ
Cả nhóm
Waiting
Bị chặn
AI GIỮ
Người giữ thẻ
Today Todo
Việc hôm nay
AI GIỮ
Từng Dev
In Progress
Đang làm
AI GIỮ
Dev phụ trách
Ready to Review
Chờ review
AI GIỮ
Dev khác
Ready to Test
Chờ test
AI GIỮ
Tester
Ready to Release
Chờ phát hành
AI GIỮ
Tester và Trưởng nhóm
Released
Đã lên môi trường thật
AI GIỮ
Dev phát hành
Closed
Xong hoặc hủy
AI GIỮ
Trưởng nhóm
Chuẩn bị
Sẵn sàng làm
Thực thi
Phát hành và đóng
Waiting là cột phụ: thẻ bị chặn vào đây và quay lại đúng cột cũ khi được gỡ chặn
Notes: [4:30–6:30] Đi từ trái sang phải, chỉ vào từng vùng màu. Bốn màu này sẽ lặp lại ở các slide sau để mọi người biết đang ở vùng nào. Nhấn mạnh Waiting: đây là cột phụ, thẻ bị chặn vào đó và quay lại đúng cột cũ, không phải một bước bắt buộc.

## Slide 6
PHẦN 2 · BOARD 11 CỘT
Vùng Chuẩn bị
6 / 21
Open
Trưởng nhóm phân loại
MỤC ĐÍCH
Hộp thư đến: yêu cầu, bug, ý tưởng chưa phân loại
RA CỘT KHI
Trưởng nhóm đưa vào Product Backlog, hoặc đóng kèm lý do
LƯU Ý
Chưa có cam kết, không ước lượng, không giao việc
Product Backlog
Trưởng nhóm sở hữu
MỤC ĐÍCH
Danh sách việc có thứ tự ưu tiên; phần đầu phải rõ nhất
VÀO CỘT KHI
Trưởng nhóm thấy thẻ đáng làm
RA CỘT KHI
Đạt DoR và được chọn ở Sprint Planning
Sprint Backlog
Cả nhóm cam kết
MỤC ĐÍCH
Việc nhóm cam kết hoàn thành trong sprint
VÀO CỘT KHI
Được chọn ở Planning và đạt DoR
LƯU Ý
Thêm việc giữa sprint phải đánh đổi bằng việc tương đương
Notes: [6:30–8:00] Mỗi thẻ đi qua ba bước: thu nhận, xếp ưu tiên, cam kết. Điểm cần nhớ: Open không phải backlog, và chỉ thẻ đạt DoR mới được vào sprint. Câu hỏi cho nhóm: hiện Open của mình có bao nhiêu thẻ cũ chưa được phân loại?

## Slide 7
PHẦN 2 · BOARD 11 CỘT
Vùng Sẵn sàng làm
7 / 21
Waiting
Người giữ thẻ · tối đa 3 thẻ
MỤC ĐÍCH
Việc đã cam kết nhưng bị chặn bởi yếu tố bên ngoài
BẮT BUỘC GHI TRÊN THẺ
Lý do chặn, người gỡ chặn, ngày dự kiến, cột trước đó
QUY TẮC
Quá 2 ngày làm việc: nêu ở Daily và leo thang. Gỡ chặn thì quay lại đúng cột cũ
Today Todo
Từng Dev · vừa đủ 1 ngày làm việc
MỤC ĐÍCH
Kế hoạch hôm nay của từng người
VÀO CỘT KHI
Chọn từ Sprint Backlog theo thứ tự ưu tiên, trong Daily hoặc đầu ngày
CUỐI NGÀY
Thẻ chưa làm quay lại Sprint Backlog; không biến cột này thành backlog thứ hai
Notes: [8:00–9:30] Waiting không phải nơi giấu việc: thiếu một trong bốn thông tin là không được vào. Today Todo là kế hoạch của một ngày, không phải danh sách mong muốn. Ví dụ: thẻ chờ khách hàng trả lời thì ghi tên người liên hệ và ngày hẹn.

## Slide 8
PHẦN 2 · BOARD 11 CỘT
Vùng Thực thi
8 / 21
In Progress
Một người phụ trách · 1–2 thẻ mỗi người
RA CỘT KHI
Đạt DoD cổng Review, hoặc bị chặn thì sang Waiting
LƯU Ý
Quá 3 ngày không tiến triển: nêu ở Daily, cân nhắc tách nhỏ hoặc nhờ giúp
Ready to Review
Dev khác tác giả review
VÀO CỘT KHI
Đã mở PR và gắn link vào thẻ
MỤC TIÊU
Phản hồi trong 1 ngày làm việc
RA CỘT KHI
Duyệt: sang Ready to Test. Cần sửa: về In Progress
Ready to Test
Tester kiểm thử
VÀO CỘT KHI
Đã qua review, đã deploy lên môi trường test
RA CỘT KHI
Đạt: sang Ready to Release. Lỗi: về In Progress kèm cách tái hiện
Notes: [9:30–11:00] Đây là vùng dễ tắc nhất. Ready to Review và Ready to Test là cột chờ, không phải cột làm việc: thời gian nằm ở đây là lãng phí. Câu hỏi tương tác: thẻ nào của tuần này đang kẹt ở review lâu nhất, và vì sao?

## Slide 9
PHẦN 2 · BOARD 11 CỘT
Vùng Phát hành và đóng
9 / 21
Ready to Release
Tester nghiệm thu · Trưởng nhóm
VÀO CỘT KHI
Đạt DoD cổng Release, Tester đã nghiệm thu
LƯU Ý
Không để tồn quá một chu kỳ phát hành: giá trị chưa đến tay người dùng
Released
Dev phát hành
VÀO CỘT KHI
Deploy thành công và smoke test đạt
RA CỘT KHI
Hết 1–3 ngày theo dõi. Lỗi nghiêm trọng: tạo thẻ bug mới ở Open
Closed
Trưởng nhóm xác nhận
HAI LOẠI
Hoàn thành, hoặc Không làm kèm lý do
LƯU Ý
Không mở lại. Cần làm tiếp thì tạo thẻ mới ở Open và liên kết thẻ cũ
Notes: [11:00–12:30] Phát hành chưa phải là xong: cần thời gian theo dõi rồi mới đóng. Closed có hai loại, và loại 'Không làm' bắt buộc ghi lý do để sau này không phải hỏi lại. Nhắc: lưu trữ thẻ Closed cuối mỗi sprint để board gọn.

## Slide 10
PHẦN 3 · QUY ĐỊNH CHUYỂN THẺ
5 quy tắc khi chuyển thẻ
10 / 21
1
Người kéo thẻ tự kiểm tra: điều kiện vào cột trước khi chuyển
2
Kéo, không đẩy: cột sau chủ động kéo khi có năng lực
3
Chuyển ngược phải ghi lý do: ngay trên thẻ
4
Đi tuần tự theo thứ tự cột: bỏ qua cột chỉ khi có lý do ghi trên thẻ
5
Cập nhật board ngay: không chờ đến Daily
Notes: [12:30–13:30] Đọc nhanh năm quy tắc; nhấn hai quy tắc đầu. Kéo, không đẩy: cột sau chủ động kéo khi có năng lực, nhờ vậy WIP không bị dồn. Ví dụ: Dev không 'quăng' thẻ sang Ready to Test khi tester chưa sẵn sàng, mà chờ tester kéo.

## Slide 11
PHẦN 3 · QUY ĐỊNH CHUYỂN THẺ
Definition of Ready
11 / 21
Mô tả rõ, cả nhóm hiểu giá trị và mục tiêu
Có tiêu chí chấp nhận cụ thể, kiểm chứng được
Đã được cả nhóm ước lượng
Đủ nhỏ để xong trong một sprint
Phụ thuộc đã biết, không chặn việc bắt đầu
Trưởng nhóm đã xác nhận mức ưu tiên
Có thiết kế hoặc tài liệu tham khảo nếu cần
Chưa đạt DoR?
Thẻ chưa vào Sprint Backlog.
Thẻ lớn: tách nhỏ.
Thẻ chưa rõ: làm Spike có giới hạn thời gian trước.
Notes: [13:30–14:30] DoR là cổng vào Sprint Backlog. Nếu thẻ chưa đạt thì để ở Product Backlog và tiếp tục làm rõ ở Refinement. Thẻ quá lớn thì tách; thẻ chưa rõ thì làm một Spike có giới hạn thời gian trước.

## Slide 12
PHẦN 3 · QUY ĐỊNH CHUYỂN THẺ
Definition of Done theo từng cổng
12 / 21
Chuyển sang | Điều kiện chính
Ready to Review | Code xong theo tiêu chí · tự chạy được · unit test đạt · không lỗi lint/build · đã mở PR gắn vào thẻ
Ready to Test | Review đã duyệt, góp ý đã xử lý · đã merge · CI xanh · đã deploy lên môi trường test
Ready to Release | Đạt mọi tiêu chí chấp nhận · không còn bug nghiêm trọng · hồi quy đạt · changelog cập nhật · Tester nghiệm thu
Released | Deploy thành công · smoke test đạt · không cảnh báo bất thường · đã báo các bên liên quan
Closed | Hết thời gian theo dõi · Trưởng nhóm xác nhận đạt mục tiêu (hoặc ghi lý do nếu không làm)
Notes: [14:30–16:30] DoD được kiểm tra dần qua từng cổng chứ không dồn về cuối. Dừng lại ở cổng Ready to Release: Tester nghiệm thu thay cho Product Owner. Hỏi nhóm: điều kiện nào trong bảng này hiện nhóm hay bỏ qua nhất?

## Slide 13
PHẦN 3 · QUY ĐỊNH CHUYỂN THẺ
Luồng ngược và ngoại lệ
13 / 21
Bị reject
Về In Progress, giữ người phụ trách, kèm lý do và cách tái hiện lỗi
Bị chặn
Sang Waiting với đủ thông tin; gỡ chặn thì về đúng cột cũ
Không làm
Sang Closed kèm lý do. Thẻ ở Sprint Backlog không kịp thì về Product Backlog
Phát hành thất bại
Về In Progress hoặc Ready to Test tùy nguyên nhân
Closed
Không mở lại; tạo thẻ mới ở Open và liên kết thẻ cũ
Hotfix khẩn cấp
Được rút gọn luồng nếu Trưởng nhóm đồng ý; ghi trên thẻ, xem lại ở Retro
Notes: [16:30–18:00] Đây là phần thay cho ma trận chuyển trạng thái: thay vì một bảng dài, nhóm chỉ cần nhớ sáu tình huống. Nhấn mạnh: bị reject thì thẻ về In Progress với người cũ và được ưu tiên hơn việc mới. Closed không mở lại.

## Slide 14
PHẦN 3 · QUY ĐỊNH CHUYỂN THẺ
WIP limit và chính sách kéo
14 / 21
Cột | WIP limit gợi ý
Waiting | Tối đa 3 thẻ
Today Todo | Vừa đủ 1 ngày
In Progress | 1–2 thẻ mỗi người
Ready to Review | 2 × số người review
Ready to Test | Tối đa 3–5 thẻ
Ready to Release | Tối đa 1 chu kỳ phát hành
Khi rảnh tay, ưu tiên theo thứ tự:
1
Gỡ chặn thẻ ở Waiting
2
Review thẻ ở Ready to Review
3
Test thẻ ở Ready to Test
4
Hỗ trợ đồng đội đang làm
5
Cuối cùng mới kéo thẻ mới
Dừng bắt đầu, tập trung hoàn thành
Notes: [18:00–19:30] Các con số bên trái là điểm khởi đầu, sẽ chỉnh sau các buổi Retrospective. Bên phải là thứ tự ưu tiên khi bạn rảnh tay: gỡ chặn, review, test, giúp đồng đội, rồi mới kéo việc mới. Nếu chỉ nhớ một câu: dừng bắt đầu, tập trung hoàn thành.

## Slide 15
PHẦN 4 · VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
Nhịp Scrum trên board
15 / 21
Sự kiện | Thời lượng | Tác động lên board
Backlog Refinement | 1–2 giờ/tuần | Phân loại Open; làm rõ, tách nhỏ, ước lượng Product Backlog
Sprint Planning | ≤ 2 giờ/tuần của sprint | Chốt Sprint Goal; kéo thẻ đạt DoR vào Sprint Backlog
Daily Scrum | ≤ 15 phút | Duyệt board, chọn Today Todo, nêu thẻ Waiting quá hạn
Sprint Review | ≤ 1 giờ/tuần của sprint | Demo; Tester xác nhận; Trưởng nhóm chuyển Closed; thẻ chưa xong về Product Backlog
Sprint Retrospective | ≤ 45 phút/tuần của sprint | Xem điểm nghẽn; chỉnh WIP limit, DoR, DoD
Notes: [19:30–21:00] Mỗi sự kiện tác động lên một số cột cụ thể. Điều phối viên chủ trì, cả nhóm (Dev và Tester) cùng tham gia; khi không đồng thuận về ưu tiên thì Trưởng nhóm quyết định. Cuối sprint, thẻ chưa xong quay về Product Backlog, không tự động chuyển sang sprint sau.

## Slide 16
PHẦN 4 · VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
Đọc board trong Daily: từ phải sang trái
16 / 21
Chuẩn bị
Sẵn sàng làm
Thực thi
Phát hành và đóng
Hướng duyệt: bắt đầu từ Released, kết thúc ở Open
Thẻ nào có thể ra khỏi cột này hôm nay?
Thẻ nào đang chờ ai, và đã có người nhận chưa?
Thẻ Waiting nào quá 2 ngày cần leo thang?
Hôm nay mỗi người chọn gì vào Today Todo?
Notes: [21:00–22:00] Thay vì hỏi 'hôm qua bạn làm gì', đi từ cột cuối về cột đầu và hỏi 'cái gì có thể ra khỏi cột này hôm nay?'. Cách này tập trung vào việc hoàn thành thay vì việc bận rộn. Thử ngay: cả nhóm mở board và duyệt thử trong 2 phút.

## Slide 17
PHẦN 4 · VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
8 nguyên tắc làm việc hiệu quả
17 / 21
Sprint Goal là kim chỉ nam
Khi phải đánh đổi, chọn thứ phục vụ mục tiêu sprint
Thẻ nhỏ
Một thẻ nên xong trong 1–3 ngày; thẻ to thì tách
Hoàn thành trước khi bắt đầu
Đưa thẻ đang làm sang cột sau rồi mới kéo thẻ mới
Review và test là ưu tiên cao
Phản hồi review trong 1 ngày, không để đồng đội chờ
Giữ WIP limit
Làm ít việc cùng lúc, hoàn thành nhanh hơn
Không thêm việc giữa sprint
Việc mới vào Open; nếu khẩn cấp thì đánh đổi
Minh bạch
Cập nhật board ngay, báo sớm khi có rủi ro
Retro luôn có hành động
Mỗi buổi chọn 1–2 cải tiến, có người chịu trách nhiệm
Notes: [22:00–24:00] Đây là 8 trong 20 nguyên tắc của README. Chọn 2–3 cái nhóm đang yếu nhất để nói kỹ hơn. Ví dụ gợi ý: thẻ nhỏ (1–3 ngày) giúp review nhanh và ít bị reject; 'hầu như xong' vẫn là chưa xong.

## Slide 18
PHẦN 4 · VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
Chỉ số để cải tiến luồng
18 / 21
Lead time
Từ lúc thẻ vào Open đến khi Released
Cycle time
Từ In Progress đến Released; đo tốc độ thực thi
Thời gian ở từng cột
Tìm điểm nghẽn: thường ở review, test và Waiting
Throughput
Số thẻ Released mỗi tuần hoặc sprint
Tỷ lệ reject
% thẻ bị đẩy ngược từ review hoặc test về In Progress
Dùng chỉ số để hiểu và cải tiến hệ thống, không để so sánh hay đánh giá cá nhân
Notes: [24:00–25:00] Nếu trễ giờ, lướt nhanh slide này. Điểm chính: chỉ số dùng để tìm điểm nghẽn của hệ thống, không dùng để so sánh cá nhân. Thời gian ở từng cột là chỉ số hữu ích nhất để biết thẻ kẹt ở review hay ở test.

## Slide 19
PHẦN 4 · VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
Lỗi thường gặp
19 / 21
Dấu hiệu | Cách xử lý
Open có hàng trăm thẻ | Trưởng nhóm phân loại hằng tuần, đóng thẻ cũ
Thẻ nằm ở Waiting hàng tuần | Ghi người gỡ chặn và ngày dự kiến; leo thang ở Daily
In Progress quá nhiều thẻ | Giữ WIP limit, hỗ trợ đồng đội hoàn thành
Ready to Review/Test chất đống | Đặt khung giờ review, ưu tiên review trước khi làm mới
Kéo thẻ khi chưa đạt DoD | Người kéo tự kiểm tra checklist
Thêm việc thẳng vào sprint | Đi qua Open và Trưởng nhóm; đánh đổi việc tương đương
Notes: [25:00–26:00] Nếu trễ giờ, chỉ nêu 2–3 dòng. Hỏi nhóm: dòng nào trong bảng này giống board hiện tại của mình nhất? Chọn một dòng để xử lý trong sprint tới.

## Slide 20
PHẦN 4 · VẬN HÀNH HIỆU QUẢ
Bắt đầu từ đâu
20 / 21
Đầu sprint
Viết Sprint Goal thành một câu
Mọi thẻ đạt DoR
Tổng ước lượng vừa năng lực nhóm
Hằng ngày
Duyệt board từ phải sang trái
Thẻ Waiting quá 2 ngày đã leo thang
Không cột nào vượt WIP limit
Cuối sprint
Demo và xác nhận thẻ đã xong
Thẻ chưa xong về Product Backlog
Chọn 1–2 cải tiến, có người chịu trách nhiệm
Cần chốt hôm nay: tên Điều phối viên · WIP limit ban đầu · độ dài sprint
Notes: [26:00–27:00] Ba checklist ngắn để dán cạnh board. Trước khi kết thúc, chốt ngay ba việc ở dải dưới: tên Điều phối viên, WIP limit ban đầu, độ dài sprint. Ghi vào README để mọi người cùng tra.

## Slide 21
3 điều cần nhớ
1
Thẻ chỉ sang cột sau khi đạt điều kiện (DoR, DoD)
2
Dừng bắt đầu, tập trung hoàn thành
3
Board luôn phản ánh đúng thực tế
Hỏi đáp
Notes: [27:00–30:00] Nhắc lại ba điều cần nhớ, rồi mở phần hỏi đáp khoảng 3 phút. Nếu chưa có câu hỏi, gợi ý: 'nhóm mình chọn Điều phối viên là ai, và WIP limit của In Progress là bao nhiêu?'.